**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛОБОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ШУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

155933 Ивановская обл. Шуйский мун. район пос. Колобово ул.1 Фабричная д. 35

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КОЛОБОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 07.03.2019 года № 45

пос. Колобово

**Об утверждении Плана мероприятий по минимизации рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья 2019 года на территории Колобовского городского поселения**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Правительства Ивановской области от 09.09.2015 №206-рп «О плане ежегодных мероприятий по минимизации рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья на территории Ивановской области» и в целях своевременной и качественной подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья и безопасности людей на водных объектах Колобовского городского поселения, Администрация Колобовского городского поселения **постановляет:**

1. Утвердить:

1.1. План мероприятий по минимизации рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья 2019 года на территории Колобовского городского поселения (Приложение №1);

1.2. Состав межведомственного оперативного штаба по организации безаварийного пропуска весеннего половодья при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Колобовском городском поселении (Приложение №2);

1.3. График работы оперативного штаба по обследованию территорий по вопросам готовности к безаварийному пропуску весеннего половодья 2019 года (Приложение №3);

2. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Шуйский» Петрухину А.А. оказать содействие в осуществлении мер по предупреждению несчастных случаев и обеспечению безопасности людей на водных объектах.

3. Рекомендовать старшему государственному инспектору Шуйского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ивановской области» Латышеву М.В. оказать содействие в осуществлении мер по предупреждению несчастных случаев и обеспечению безопасности людей на водных объектах.

4. Специально уполномоченному по делам ГОЧС администрации:

4.1. Разместить материалы на информационных стендах поселения и на официальном сайте поселения;

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника отдела финансово-экономической деятельности Акифьеву Е.В.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

**Глава Колобовского**

**городского поселения И.А.Сергеева**

Приложение №1

к постановлению Администрации

Колобовского городского поселения

от 07.03.2019 № 45

План

мероприятий **по минимизации рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации**

**в период весеннего половодья 2019 года на территории Колобовского городского поселения**

| №  п/п | Наименование планируемых мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок  исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Организационные мероприятия** | | | | |
| 1 | Подготовка гидротехнических сооружений к пропуску весеннего половодья | эксплуатирующие организации,  администрация поселения | с 07 по 20 марта |  |
| 2 | Проверка готовности техники, оборудования и личного состава, выделенных для предупреждения и ликвидации последствий весеннего половодья | ФГУ «Верхне-Волжскводхоз»,  Администрация Колобовского городского поселения, собственники ГТС | до 20 марта |  |
| 3 | Сбор, обобщение и представление информации о паводковой обстановке на территории района в ГУ МЧС России по Ивановской области и Департамент ЖКХ Ивановской области | отдел ГОЧС, МКУ «ЕДДС Шуйского района» | в период прохождения паводка |  |
| 4. | Создание оперативного штаба по организации безаварийного пропуска весеннего половодья при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Шуйском муниципальном районе | Администрация Колобовского городского поселения | до 07 марта |  |
| **II. Мероприятия по планированию** | | | | |
| 1 | Разработка проекта постановления Администрации Колобовского городского поселения по утверждению Плана мероприятий по минимизации рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья 2019 года на территории Колобовского городского поселения, его согласование и утверждение. | НО ГОЧС | до 07 марта |  |
| 2 | Проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения, организаций, на которых утвердить свои планы мероприятий по минимизации рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья 2019 года на территории поселения, организаций. | Глава Колобовского городского поселения, руководители организаций | до 13 марта |  |
| 3 | Корректировка «Плана действий» на паводковый период | отдел ГОЧС | до 25 марта |  |
| 4 | Разработка плана противопаводковых мероприятий и назначение ответственных за подготовку объектов к пропуску половодья. Сформировать на период пропуска половодья дежурные бригады, составить графики их работы, произвести необходимый инструктаж и обучить производству работ, связанных с выполнением паводковых мероприятий | Собственники гидротехнических сооружении | до 15 марта |  |
| **III. Практические мероприятия** | | | | |
| 1 | Уточнить зоны возможного подтопления водозаборных, водоочистных и канализационных сооружений, организовать постоянный контроль (мониторинг) за развитием паводковой обстановки | Администрация Колобовского городского поселения, руководитель МУП ЖКХ п. Колобово | до 15 марта |  |
| 2. | Подготовить места временного размещения эвакуированного населения и места для временного хранения материальных ценностей в случае проведения эвакуации | Эвакуационная комиссия Колобовского городского поселения, руководители организаций | При необходи-мости |  |
| 3. | Определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение мероприятий, для проведения безаварийного пропуска весеннего половодья и приведение их в готовность к действиям | Администрация Колобовского городского поселения, руководители организаций | до 15 марта |  |
| 4. | Создать запас горюче-смазочных материалов, источников аварийного электроснабжения, материально-технических средств для ликвидации последствий паводковых явлений | Руководители организаций | до 25 марта |  |
| 5. | Провести планово-предупредительный ремонт оборудования на канализационных насосных станциях, очистку от снега и льда отмосток зданий, прилегающей территории, внутренних водоотводящих каналов, входных оголовок труб ливнепроводов | Руководители организаций, МУП ЖКХ п. Колобово | до 25 марта |  |
| 6. | Усилить контроль за состоянием зданий и сооружений водозаборных, водоочистных и канализационных сооружений, проверить и при необходимости восстановить гидроизоляцию подвалов и цокольных этажей, а также гидроизоляцию фундамента | Руководители организаций, МУП ЖКХ п. Колобово | до 14 марта |  |
| 7. | Обследовать и организовать защиту гидротехнических сооружений, линий электропередач и связи, дорог, мостов, дюкеров, шлюзов, закрытых водоемов, водопроводных труб, попадающих в зону возможного затопления | Собственники ГТС, энергоснабжающие организации, Администрация Колобовского гродского поселения | до 25 марта |  |
| 8. | Обеспечить бесперебойное снабжение реагентами и соблюдение технических регламентов водоподготовки при эксплуатации водопроводных очистных сооружений, очистке стоков и эксплуатации канализационных очистных сооружений | Руководители организаций, МУП ЖКХ п. Колобово | до 14 марта |  |
| 9. | При расположении водозаборных, водоочистных и канализационных сооружений на низменных участках местности провести обваловку зданий | МУП ЖКХ п. Колобово | до 25 марта |  |
| 10. | Создать запасы хлорсодержащих веществ для проведения хлорирования и гиперхлорирования питьевой воды | МУП ЖКХ п. Колобово | до 25 марта |  |
| 11. | Организовать проведение работ по снижению уровня воды в водохранилищах до минимальных значений, укреплению плотин, ремонту и подготовке водосбросных сооружений, а также назначить ответственных за подготовку к пропуску половодья по каждому объекту. | Собственники гидротехнических сооружений и эксплуатирующих организаций | до начала паводка |  |
| 12. | Организовать очистку от снега и наледи территорий населенных пунктов, систем водоотведения. Обеспечить очистку от снега, наледи и сосулек кровель жилищного фонда. Провести комплекс мероприятий по обеспечению безаварийной работы систем водо-, тепло-, электроснабжения | Руководители организаций, МУП ЖКХ п. Колобово | до 25 марта |  |
| 13. | Подготовить альтернативное водоснабжение бутилированной питьевой водой, машинами и питьевыми цистернами для подвоза питьевой воды в случае необходимости | Администрация Колобовского городского поселения, руководители организаций ЖКХ | до 25 марта |  |
| 14. | Обеспечение создания резервных запасов топлива для работы котельных | Руководители организаций | до 25 марта |  |
| 15. | Обеспечить выполнение мероприятий, направленных на защиту населенных пунктов, ферм, машинно-тракторных парков, хранилищ опасных химических веществ и горюче-смазочных материалов, очистных и водопроводных сооружений от воздействия весенних вод | Руководители организаций | до 25 марта |  |
| 16. | Проверка готовности сил и средств муниципальных и объектовых звеньев ТП РСЧС к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья | Администрация Колобовского городского поселения, руководители организаций | до 14 марта |  |
| 17. | Проверка наличия и достаточности резервов финансовых и материальных средств для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья. При необходимости произвести восполнение (освежение) запасов | Администрация Колобовского городского поселения, руководители организаций | до 14 марта |  |
| 18. | Проведение организационной и разъяснительной работы по страхованию инженерных сооружений, попадающих в зону подтопления,по вопросу необходимости страхования личного имущества граждан, в том числе от последствий воздействия паводковых вод | Администрация Колобовского городского поселения | до 14 марта |  |
| 19 | Организация проведения тренировок с органами управления и силами муниципальных звеньев ТП РСЧС Ивановской области к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья | Администрация Колобовского городского поселения, руководители организаций | до 14 марта |  |
| 20 | Особое внимание уделить подготовке к пропуску половодья бесхозных гидротехнических сооружений (при наличии) | Администрация Колобовского городского поселения | до 14 марта |  |
| 21. | Обеспечение подготовки автомобильных дорог местного значения к пропуску весеннего половодья согласно нормативным требованиям, особое внимание уделить очистке водопропускных труб и трубопереездов;  выставление аншлагов в местах разрушения дорог и мостов | Администрация Колобовского городского поселения | до 1 апреля |  |
| 22. | Принятие мер по ограничению и запрещению выхода людей, выезда автомобильного транспорта на лед водоёмов, организации массовой рыбной ловли на льду рек и водоемов, выставление на берегу предупреждающих и запрещающих аншлагов | Администрация Колобовского городского поселения, эксплуатирующие организации | в период прохождения паводка |  |
| 23. | Обеспечение охраны жилых домов, попавших в зону подтопления, затопления;  Осуществление общественного порядка при эвакуации из зон подтопления, затопления;  Оповещение населения, попадающего в зону затопления, подвижными группами | Администрация Колобовского городского поселения,  МО МВД России «Шуйский» | в период прохождения паводка |  |
| 24. | Контроль и надзор за санитарно-эпидемиологической обстановкой;  обеспечение проведения комплекса санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний населения, попадающего в зону подтопления, острыми кишечными заболеваниями | ТОУ Роспотребнадзора | в период прохождения паводка |  |
| 25 | Принятие мер по предотвращению размыва скотомогильников в период прохождения весеннего половодья | БГУ Ивановской области «Шуйрай СББЖ» | в период прохождения паводка |  |
| 26 | Обеспечение необходимых работ по укреплению и ремонту плотин, по подготовке водосборных сооружений к пропуску талых вод, по расчистке подъездных путей к гидротехническим сооружениям;  создание запасов бутового камня, мешков с песком, грунта, приведение в готовность строительной техники (по обстановке) | Собственники гидротехнических сооружений и эксплуатирующие их организации | до 14 марта |  |
| 27. | Осуществление контроля за состоянием дорог, мостов в подтопляемых зонах, за проведением ремонтных работ на поврежденных участках дорог и мостов;  проведение уборки снежных валов вдоль проезжей части дорог, очистки от снега и льда инженерных сооружений, очистки водопропускных труб и трубопереездов | Администрация Колобовского городского поселения | Постоянно  до 14 марта |  |
| 28. | Подготовка медицинских учреждений для оказания помощи пострадавшим;  создание резерва медикаментов | ОБУЗ «Шуйская ЦРБ» | до 14 марта |  |
| 29. | Обследование линий электроснабжения, которые могут попасть в зону подтопления;  определение состава сил и средств для ремонта линий электропередач;  создание запаса источников аварийного энергоснабжения в зоне подтопления;  подготовка техники для доставки материалов и конструкций в целях проведения ремонтных работ | Энергоснабжающие организации | до 24 марта |  |
| 30. | Информирование населения района о складывающейся обстановке в период прохождения паводка, об опасности пребывания на весеннем льду; выставление предупреждающих (запрещающих) аншлагов | Администрация Колобовского городского поселения | до 15 марта |  |
| 31. | Проведение инструктажей, направленных на предотвращение несчастных случаев на водоемах в весенний период | Администрация Колобовского городского поселения руководители организаций | до 15 марта |  |
| 32. | Подготовка к использованию систем оповещения (электрические сирены) | Глава поселения | март |  |
| 33. | Проверка к использованию систем оповещения (электрические сирены) | Глава поселения | до 15 марта |  |
| 34. | Организация проведения необходимых работ по вакцинопрофилактике животных в случае размыва скотомогильников | БГУ Ивановской области «Шуйрай СББЖ» | по мере необходимости |  |
| 35. | Проведение работ по обеспечению отвода талых вод от дорожного полотна и обочин на низменных участках; открытие отверстий водопропускных труб, русел малых мостов; удаление снега и льда от свай деревянно-балочных мостов на автомобильных дорогах внутри населенных пунктов Колобовского городского поселения | Администрация Колобовского городского поселения | 23 марта по 10 апреля |  |
| 36 | Проведение мероприятий по очистке берегов рек населенных пунктов от поваленных деревьев и бытового мусора, мероприятий по опиловке кустарников и вырубке деревьев, аккумулирующих наносной мусор на акватории водного объекта и препятствующих нормальному току воды, создающих зоны подтопления | Администрация Колобовского городского поселения | до 15 марта |  |

**Специально уполномоченный по делам ГОЧС**

**Колобовского городского поселения Е.В.Акифьева**

Приложение №2

к постановлению Администрации

Колобовского городского поселения

от 07.03.2019 № 45

С О С Т А В

межведомственного оперативного штаба по организации безаварийного пропуска весеннего половодья при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Колобовском городском поселении

| №  п/п | Фамилия, имя, отчество | Штатная должность | Рабочий телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель штаба | | | |
| 1 | Сергеева Ирина Александровна | Глава Колобовского городского поселения, председатель КЧС и ОПБ района | 37-547 |
| **Заместители руководителя штаба** | | | |
| 2 | Ширстов Дмитрий Иванович | Начальник ФГКУ«4-й отряд федеральной противопожарной службы Ивановской области» (по согласованию) | 3-13-66  4-24-49 |
| 3 | Латышев Михаил Владимирович | Старший государственный инспектор по маломерном судам Шуйского участка Центра ГИМС (по согласованию) | 3-81-77 |
| Члены штаба | | | |
| 4 | Акифьева Елена Валерьяновна | Заместитель главы администрации, начальник отдела финансово-экономической деятельности | 37-685 |
| 5 | Курганская Ольга Михайловна | Заведующая отделом МХ, ГД, земельных и имущественных отношений | 37-530 |
| 6 | Коптев Сергей Викторович | директор МКУ «ЕДДС Шуйского района» | 4-24-91 |
| 7 | Блинова Татьяна Николаевна | Главный врач ГУ Ивановской области «Шуйская районная станция по борьбе с болезнями животных» (по согласованию) | 4-77-57 |
| 8 | Середкин Борис Александрович | Начальник полиции МО МВД России «Шуйский» (по согласованию) | «02» |
| 9 | Мисаль Федор Федорович | Заместитель главного врача ОБУЗ Шуйская ЦРБ по медицинскому обслуживанию района (по согласованию) | 42-016 |
| 10 | Смирнова Светлана Анатольевна | Ведущий специалист администрации Колобовского городского поселения | 37-530 |
| 11 | Сабусов Алексей Геннадьевич | Начальник Шуйского РЭС ПО Ивановские электрические сети филиала «Ивэнерго ПАО МРСК Центра и Приволжья» (по согласованию). | 3-07-53 |
| 12 | Телегин Алексей Геннадьевич | Начальник универсально-технического участка Шуйского линейно-технического цеха (по согласованию) | 3-15-24 |
| 13 | Белов Юрий Адольфович | Старший техник участка Тезянской шлюзовой системы (по согласованию) | 8-910-6831830;  8-910-987-85-31 |
| 14 | Сонин Валерий Александрович | Председатель правления Шуйского РайПО (по согласованию) | 4-70-31 |
| 15 | Шелухин Алексей Валерьевич | Начальник спасательной станции г.о. Шуи (по согласованию) | 3-81-77 |

- дежурный диспетчер МКУ «ЕДДС Шуйского района» т./факс. 4-24-91

- полиция 38-282, «02»

- спасательная станция г. Шуя 38-177

- отдел ГОЧС и безопасности администрации района 41-650

- отдел водных ресурсов по Ивановской области 30-07-87; 30-08-45

- оперативный дежурный ГУ МЧС России по Ивановской обл. 299-108, факс.32-38-03)

- участок Тезянской шлюзовой системы (гидроузел №1) 8-910-683-18-30

Приложение №3

к [постановлению](#sub_0)Администрации

Колобовского городского поселения

от 07.03.2019 № 45

График

работы оперативного штаба по обследованию территорий по вопросам готовности к безаварийному пропуску весеннего половодья в 2019 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обследуемые территории и объекты | Месторасположение | Дата обследования\* |
| 1. | Плотина на р. Себерянка | п. Колобово | 4 апреля |

**Примечание:**\*дата обследования может быть перенесена в связи с прогнозом Росгидромета.